## Slide 1
1/15

## Slide 2
Sommaire
Une démarche bien huilée
  Nos outils
  Retour sur la conception
    La gestion des erreurs XML
    L’élément « Tableau »
Un Projet professionnalisant
  Nos premières rencontres professionnelles
  Notre premier cahier des charges
  Un programme « user-friendly »
2/15
Une organisation naissante
  Des difficultés peu impactantes
    La connexion Wi-Fi
    ArgoUML, un logiciel instable
  Une équipe qui se connaît
  Pour la prochaine fois...
    Des outils pour gagner du temps
    Une organisation encore plus poussée

## Slide 3
Introduction
3/15
Appel d’offre de la société Prom’Info
Objectifs :
  Apprendre à gérer un projet
  Mettre en pratique les connaissances acquises
Notes:   1.
    Donner une expérience concrète de la vie professionnelle
    (contact avec le client, respect des deadlines)
2.
  Matières informatiques ET non informatiques
    Anglais (résumé)
    Expression (rapport, soutenance, ...)
    ... (« Pour ne citer qu’elles »)

## Slide 4
Une démarche bien huilé
  Nos outils
  Retour sur la conception
    La gestion des erreurs XML
    L’élément « Tableau »
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
4/15
Nos outils
GitHub, un outil de partage et de suivi
Notepad++,
pour Adam
Atom,
pour Bryan, Martin et Jonathan
Sublime Text,
pour Florent
Nos éditeurs de texte :
Notes: SublimeText et Atom sont très proches tant visuellement qu’au niveau des fonctionnalités, MAIS
  Atom est développé par l’équipe de GitHub  Plugin GitHub intégrable, pratique pour ce genre de projets
  Notepad++  Editeur de texte très puissant, bien que peu adapté à la programmation, mais Adam <est chiant et borné>
    Tous nos outils étaient déjà choisis avant même de commencer le projet  déjà utilisés lors de projets précédents  GAIN DE TEMPS

## Slide 5
5/15
Nos outils
ArgoUML,
pour réaliser un diagramme de classes
Nos outils personnalisés :
Les .bat, et le chat
Une démarche bien huilé
  Nos outils
  Retour sur la conception
    La gestion des erreurs XML
    L’élément « Tableau »
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
Notes: On a utilisé nos propres outils déjà développés pendant / pour des projets précédents
  Atom est développé par l’équipe de GitHub  Plugin GitHub intégrable, pratique pour ce genre de projets
  Notepad++  Editeur de texte très puissant, bien que peu adapté à la programmation, mais Adam <est chiant et borné>
    Tous nos outils étaient déjà choisis avant même de commencer le projet  déjà utilisés lors de projets précédents  GAIN DE TEMPS

## Slide 6
6/15
Plusieurs façons de les gérer :
  Afficher un avertissement
  Afficher une erreur
  Afficher une erreur empêchant le programme de se lancer
La gestion des erreurs xml
Une démarche bien huilé
  Nos outils
  Retour sur la conception
    La gestion des erreurs XML
    L’élément « Tableau »
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
Notes: Commencer par une une ébauche de XML sur le logiciel ArgoUML
  Quelques noms de classes, avec leur fonctionnalités de base (on a commencé par le gestionnaire d’erreurs, par la Frame et sa Factory, et par les Control (avec leur classe mère abstraite, qu’on va montrer juste après))

## Slide 7
7/15
L’élément « Tableau »
Une démarche bien huilé
  Nos outils
  Retour sur la conception
    La gestion des erreurs XML
    L’élément « Tableau »
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante

## Slide 8
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
  Nos premières rencontres professionnelles
  Notre premier cahier des charges
  Un programme « user-friendly »
Une organisation naissante
Nos premières rencontres professionnelles
8/15

## Slide 9
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
  Nos premières rencontres professionnelles
  Notre premier cahier des charges
  Un programme « user-friendly »
Une organisation naissante
Notre premier cahier des charges
9/15

## Slide 10
Un programme « user-friendly »
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
  Nos premières rencontres professionnelles
  Notre premier cahier des charges
  Un programme « user-friendly »
Une organisation naissante
10/15

## Slide 11
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
  Des difficultés peu impactantes
    La connexion WIFI
    ArgoUML, un logiciel instable
  Une équipe qui se connait
  Pour la prochaine fois
    Des outils pour gagner du temps
    Une organisation encore plus poussée
Des difficultés peu impactantes
11/15

## Slide 12
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
  Des difficultés peu impactantes
    La connexion WIFI
    ArgoUML, un logiciel instable
  Une équipe qui se connait
  Pour la prochaine fois
    Des outils pour gagner du temps
    Une organisation encore plus poussée
Une équipe que se connait
12/15

## Slide 13
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
  Des difficultés peu impactantes
    La connexion WIFI
    ArgoUML, un logiciel instable
  Une équipe qui se connait
  Pour la prochaine fois
    Des outils pour gagner du temps
    Une organisation encore plus poussée
Des outils pour gagner du temps
13/15

## Slide 14
Rétroconception
  La gestion des erreurs XML
  L’élément « Tableau »
Suivi du projet
Apports du projets
Difficultés rencontrés
Une organisation encore plus poussée
= Difficile de s’y retrouver
Une démarche bien huilé
Un projet professionnalisant
Une organisation naissante
  Des difficultés peu impactantes
    La connexion WIFI
    ArgoUML, un logiciel instable
  Une équipe qui se connait
  Pour la prochaine fois
    Des outils pour gagner du temps
    Une organisation encore plus poussée
14/15
Notes: Un souci rencontré pendant les derniers jours du projet (Là ça va, mais à un moment donné => MASSE IMAGES)
  Difficile de retrouver certains fichier
    Compléter l’arborescence pour séparer les documents écrits, etc... Pour que tout soit organisé

## Slide 15
Conclusion
15/15
Notes:   DIRE SI LES OBJECTIFS SONT ATTEINTS